Phần 1 - Chu trình:

Chu trình xử lý Feedback: Sprint Review → Ghi nhận Feedback → Làm rõ → Product Owner xem xét lại Product Backlog → Theo dõi kết quả

| Bước | Người chịu trách nhiệm | Công việc |
| --- | --- | --- |
| 1. Ghi nhận Feedback | Scrum Master (Thu Hà) | Ghi mã, nguồn, nội dung, Sprint phát sinh |
| 2. Làm rõ Feedback | Product Owner, Stakeholders liên quan | Xác định nhu cầu, rủi ro và thông tin còn thiếu |
| 3. Xem xét Product Backlog | Product Owner (Minh Anh) | Quyết định có cần tạo mới, cập nhật PBI hay chưa xử lý, cân nhắc mức ưu tiên |
| 4. Cập nhật liên kết | PO | Ghi mã PBI liên quan khi đã xác nhận, không tự suy đoán liên kết |
| 5. Kiểm tra lại | SM hỗ trợ, PO chịu trách nhiệm về quyết định sản phẩm | Theo dõi trạng thái Feedback và cập nhật kết quả ở Sprint Review tiếp theo |

Chu trình xử lý Improvement: Sprint Retrospective → Chọn Improvement → Thử nghiệm → Thu thập bằng chứng → Kiểm tra ở Sprint sau → Tiếp tục, điều chỉnh hoặc dừng

| Bước | Người chịu trách nhiệm | Công việc |
| --- | --- | --- |
| 1. Ghi nhận vấn đề | Scrum Team | Dựa trên dữ liệu và sự việc thực tế để xác định vấn đề cần cải thiện |
| 2. Chọn Improvement | Scrum Team | Thống nhất một Improve khả thi, có hành động và bằng chứng kiểm tra |
| 3. Thực hiện và theo dõi | Devs Team | Thử nghiệm Improvement trong Sprint tiếp theo |
| 4. Kiểm tra kết quả | Toàn Team | Đối chiếu bằng chứng với mục tiêu cải thiện |
| 5. Quyết định tiếp theo | Scrum Team | Tiếp tục, điều chỉnh hoặc dừng dựa trên bằng chứng; không tự động đóng vì đã qua một Sprint |

Phần 2 - Bảng theo dõi

Bảng theo dõi Feedback

| Mã | Nguồn | Nội dung | Sprint 11 | Sprint 12 | Sprint 13 | Liên kết PBI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-11-04 | Trưởng nhóm CSKH | Chuyển người sớm hơn khi AI không chắc chắn | Đã ghi nhận, chưa rõ ngưỡng chuyển | Tiếp tục làm rõ nhu cầu và ngưỡng chuyển | Chưa có bằng chứng xác nhận đã làm rõ hoặc được xem xét trong Product Backlog | Chưa có, cần Product Owner xem xét |

Bảng theo dõi Improvement

| Mã | Improvement | Người/nhóm theo dõi | Sprint 11 | Sprint 12 | Sprint 13 | Trạng thái cuối Sprint 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IM-11-02 | Cấp đủ quyền môi trường thử nghiệm từ ngày 1 và chạy Integration Test khi PBI đầu tiên sẵn sàng | Devs | Integration Test bắt đầu Ngày 8 | Integration Test bắt đầu Ngày 7 | Integration Test bắt đầu Ngày 8 | Mở; chưa đạt mục tiêu |
| IM-12-04 | Theo dõi lỗi kênh đã ngừng thí điểm | Gia Huy | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Kênh không còn được sử dụng | Cần Scrum Team xem xét dừng hoặc thay đổi Improvement |
| IM-13-03 | Pairing khi tái hiện lỗi tích hợp | Devs | Chưa phát sinh | Chưa phát sinh | Đã thực hiện hai phiên Pairing, thời gian tái hiện lỗi giảm | Đã kiểm tra một lần; cần đánh giá thêm trước khi kết luận |

Phần 3 - Quy tắc xử lý

Feedback trái chiều: Ghi nhận cả 2 ý kiến từ chủ cửa hàng muốn tăng tự động hóa, nhân viên CSKH muốn chuyển người sớm, làm rõ nhu cầu và rủi ro trước khi Product Owner quyết định hướng sản phẩm

Feedback trùng lặp hoặc chưa rõ liên kết: Tạo các mã Feedback riêng, kiểm tra nội dung trước khi gộp các góp ý tương tự, với F-12-07, xác nhận PBI-52 trước khi liên kết chính thức

Xử lý Improvement:

- IM-11-02: Tiếp tục mở, tìm nguyên nhân Integration Test bị muộn và điều chỉnh hành động

- IM-12-04: Xem xét dừng vì kênh không còn sử dụng, ghi rõ lý do

- IM-13-03: Tiếp tục theo dõi hiệu quả Pairing trước khi quyết định duy trì hay điều chỉnh

Tiêu chí đánh giá sau 3 Sprint: Tỷ lệ Feedback được làm rõ và có quyết định xem xét Product Backlog đạt ít nhất 80%

Tỷ lệ = (Feedback đạt yêu cầu/Tổng Feedback mới) x 100%